厦门软件职业技术学院

毕业设计（论文）开题报告

管理信息 系 计算机信息管理 专业 商业信息方向 （2） 班

姓名                  学号                 填表日期：2011年10月15日

学生姓名（签字）                    电话

| 课题名称 |  | 学生信息管理系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题类别 |  | √毕业设计 □毕业论文（译作） |  |  |
| 指导教师 |  |  | 职称/职务 |  |
| 课 题 基 本 内 容 | - 设计目的： 学生信息管理系统以计算机为工具，通过对教务管理所需的信息管理，把管理人员从繁琐的数据计算处理中解脱出来，使其有更多的精力从事教务管理政策的研究实施，教学计划的制定执行和教学质量的监督检查，从而全面提高教学质量。并通过实践掌握面向过程程序设计的基本思路和方法，掌握C语言的基本知识和技能，能够利用所学的基本知识和技能，开发小型数据管理系统。 2.功能要求 学籍档案管理： 学生的一般情况，学分及奖励，处分情况； 学生成绩管理： 学习成绩记录； 考勤管理： 日常考勤各种分类统计； 3.功能描述 - 基本信息数据的录入。 - 基本信息的查询与修改。 - 数据排序。 - 数据的统计、分类、检索和基本信息分析。 4.设计过程 - 分析项目任务的功能要求，划分项目功能模块。 - 画出系统流程图。 - 代码的编写。定义数据结构和各个功能子函数。 - 程序的功能调试。 - 完成系统总结报告以及使用说明书 。 - 撰写课程设计说明书 5.功能模块 （1）学生学籍管理系统 （2）学生考勤管理系统 （3）学生成绩管理系统 6.各模块具体功能 （1）查询、检索、添加或删除某位学生的学号、专业年级、入学时间、奖惩情况及学分累计等， （2）在学籍管理系统中，你输入姓名或学号和要查询的课程你就可以从数据库中提取信息，关于你在哪学年、哪学期的第几周的旷课、迟到、请假和早退的情况，而在教师的管理中，不仅可以查询这些某个同学的资料，我们还授予权限去修改（包括添加、清空等）这些信息，而学生是没有这个权限的。 （3）主要功能是提供给学生从数据库中提取学生成绩信息，以便同学们查询到自己在哪一门的成绩情况，查询的结果也都显示在指定的窗口中。 |  |  |  |
| 进 度 安 排 | 毕业设计时间从2011年10月15日至2011年12月30日（约8周） 第一周 毕业设计课题调研 第二周 需求分析 第三周 详细设计 第四、五、六周 进行系统编码(详细写出编程步骤) 第七周 进行项目测试及布曙 第八周 毕业设计总结 |  |  |  |
| 主要 参考 文献 | [1] 谭浩强. C程序设计（第三版）.北京：由清华大学出版社出版，2005， [2] 韩朝军. SQL server管理与开发技术大全.北京：由人民邮电出版社出版，2007， [3] 朱晔. ASP.NET第一步.北京：由清华大学出版社出，2007， [4] 戴建耘. ACCSEE2003数据库教程.北京：电子工业出版，2007， [5] 王利. 数据库基础与应用. 中央广播电视大学出版社，1997. |  |  |  |
| 指导 教师 意见 | 指导教师： 年 月 日 |  |  |  |
| 系 部 意 见 | 负责人： 年 月 日 |  |  |  |